Informe de cierre sprint 03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión** | | | | |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Agustín Sánchez |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 28/10/2024 | | Duoc UC. | Encomienda.me | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Participantes** | | | |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Agustín Sánchez | Encomienda.me | - | agu.sanchez@duocuc.cl |
| Ignacio Sánchez | Encomienda.me | - | ign.sanchez@duocuc.cl |
| Kevin Trujillo | Encomienda.me | - | kevi.trujillo@duocuc.cl |

**Introducción**

Con el desarrollo de Encomienda.me queremos lograr un estándar en los procesos de la industria de servicios de encomiendas, para esto desarrollaremos un sistema web que sea modular, el cual será factible ampliarlo según las necesidades de cada cliente.

**Resumen Sprint**

Durante el primer Sprint se realizaron los siguientes requerimientos:

|  |  |
| --- | --- |
| R.07 | Administrador de envíos |
| R.10 | Visualizar envíos pendientes |
| R.22 | Integración Pasarela de Pago |
| R.23 | Pago vía Pasarela de Pago |

**Tareas realizadas**

Los requisitos R07, R10 se realizaron correctamente en el tiempo indicado. Los requisitos R22 y R23 aún no han sido abordados ya que necesitamos aprender cómo funciona la integración con mercado pago y además la falta de tiempo por la realización de otros documentos necesarios para el desarrollo del proyecto.

**Próximo Sprint**

Para el siguiente sprint se abordarán los requisitos pendientes del sprint anterior. Además de los propios requisitos del sprint, que deben realizarse durante el tiempo estipulado.

**Anexos**

<https://app.encomienda.me/> aplicación desplegada para revisión.